## Slide 1
Recette de projet
Le 19/06/2013

## Slide 2: Organisation
Valéry Farcy
Bessalel Cohen
Julien Bernard
Olivier Spinelli
Vincent Ricard

## Slide 3: Le projet
Contexte :
Le projet MySocialFeed est réalisé dans le cadre du Projet Industriel de semestre 4&5 à IN'TECH INFO. Le langage de programmation utilisé est principalement Java.

## Slide 4: Le projet
Pitch :
Sobre et nomade, MSF réunit vos comptes sociaux avec une simplicité sans égale pour une lecture rapide sur une seule et même application. Partagez facile avec MySocialFeed !

## Slide 5: La mission
Récupérer les flux provenants de réseaux sociaux de l’utilisateur et les réunir en une seule et même application pour une visibilité claire et une gestion unifiée de sa vie sociale .

## Slide 6: Les objectifs
Créer un serveur gérant l’inscription et la connexion de membres et l’envoi des flux vers les applications avant le 27/05/13.
Créer une application Android permettant l’affichage des différents flux et l’interaction avec les réseaux sociaux avant le 21/06/13.
Permettre à l’utilisateur de se connecter à un ou plusieurs réseaux sociaux avant le 21/06/13.

## Slide 7: Organisation
Utilisation du système de versioning Git, dépôt sur GitHub
Les documents du projet sont disponibles sur GitHub branche Project
La page Itipedia du projet sera tenue à jour
Le planning est disponible sur Gantter et MS Project
Utilisation de la méthodologie classique
Langage de programmation : JavaFX/J2EE/Java for Android
Utilisation de Google App Engine

## Slide 8: Les rôles
Bessalel Cohen : client, gestion de l’équipe, création du serveur
Vincent Ricard : création d’une application ordinateur avec JavaFX
Julien Bernard : création d’une application Android

## Slide 9: Démonstration

## Slide 10: Ce qu’on a bien fait
Problème bien cerné
Persévérance
Nombreuses solutions explorées
Un code orthodoxe – bonne conception

## Slide 11: Ce qu’on aurait pu mieux faire
Meilleurs suivi et organisation au sein du groupe
Faire plus tôt et plus souvent appel au savoir infini de Olivier
Ne pas toucher à Maven

## Slide 12: Ce qu’on aurait pu faire autrement
Utiliser le .NET Framework avec C# et ASP
Intégrer le serveur directement dans les applications
Utiliser Spring

## Slide 13: Les difficultés rencontrées
Le JAVA #@**$$#@€ ou la défaite de la pensée
Maven !!
JavaFX et modèle MVC
API archaïques et Javadoc incomplète
Mauvaise organisation au sein du groupe

## Slide 14: Attributs de qualité
Simplicité d’utilisation
Design moderne et fonctionnel
Fluidité et légèreté
Flexibilité
Portabilité
Réutilisabilité

## Slide 15: Validation des objectifs
Créer un serveur gérant l’inscription et la connexion de membres et l’envoi des flux vers les applications avant le 27/05/13.
Créer une application Android permettant l’affichage des différents flux et l’interaction avec les réseaux sociaux avant le 21/06/13.
Permettre à l’utilisateur de se connecter à un ou plusieurs réseaux sociaux avant le 21/06/13.

## Slide 16: Questions/Réponses/Débriefing

## Slide 17: Merci de votre participation !